# CHECKLISTA MVP – Wall Wspomnień (Python)

## Dzień 0 – Setup

Utwórz repozytorium projektu

Skonfiguruj virtualenv

Zainstaluj FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy, Jinja2, Playwright

Przygotuj strukturę katalogów

Uruchom lokalnie FastAPI

## Dzień 1 – Event

Zaprojektuj model Event

Endpoint tworzenia eventu

Generowanie tokenów

Ustawienie expires_at (24h)

Widok z linkiem do walla

## Dzień 2 – Wall i Posty

Model Post

Endpoint dodawania wpisu

Obsługa uploadu obrazu

Wyświetlanie walla

## Dzień 3 – UX

HTMX – wysyłka formularza

Odświeżanie walla

Countdown do zamknięcia

## Dzień 4 – Expiration

Logika zamykania eventu

Cron / background task

Widok read-only

## Dzień 5 – PDF

Template HTML PDF

Generowanie PDF (Playwright)

Zapis pliku

## Dzień 6 – Email

Integracja z API email

Wysyłka linku do PDF

Obsługa błędów

## Dzień 7 – Polerka

Limity znaków i uploadu

Rate limiting

Landing page